|  |  |
| --- | --- |
| 评分 | 指导教师签名 |
|  |  |





**专业综合设计**

**日志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | **：** | **“牵伴”APP——你牵挂着我，我陪伴着你** |
| 姓名 | **：** | **廖娴静** |
| 班级 | **：** | **信管1402** |
| 指导教师 | **：** | **叶焕倬** |
| 完成时间 | **：** | **2017年5月5日** |

经过“既快又慢”的课程设计周期，“牵伴”历经需求分析、系统设计、系统实现、系统测试等阶段，终于完全诞生。以下是本小组时间安排。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 第几周 | 星期 | 任务 |
| 03.03 | 1 | 五 | 第一次课程，初步商讨几个题目，待选择 |
| 03.06 | 2 | 一 | 开会讨论题目，用一下午的时间定题 |
| 03.08 | 2 | 三 | 分工，写需求分析文档 |
| 03.10 | 2 | 五 | 第一次演示需求分析文档 |
| 03.13 | 3 | 一 | 讨论做DEMO的细节，确认每个界面的功能 |
| 03.14 | 3 | 二 | 讨论系统设计的细节，分工 |
| 03.17 | 3 | 五 | 第一次演示DEMO及系统设计文档 |
| 03.20 | 4 | 一 | 讨论修改系统设计文档的细节 |
| 03.22 | 4 | 三 | 修改系统设计文档 |
| 03.24 | 4 | 五 | 第二次演示系统设计文档 |
| 03.27 | 5 | 一 | 第一次系统实现讨论 |
| 03.31 | 5 | 五 | 再次讨论细节 |
| 04.03 | 6 | 一 | 在各自电脑上安装配置安卓开发环境 |
| 04.07 | 6 | 五 | 组员环境配置全部完成 |
| 04.10 | 7 | 一 | 第二次系统实现讨论，共同学习开源代码 |
| 04.14 | 7 | 五 | 分工，分别进行开源代码开发，定会汇报进度 |
| 04.17 | 8 | 一 | 共同进行编码工作，服务端和客户端同时进行 |
| 04.21 | 8 | 五 | 确认第一版开发作废，寻找其他办法 |
| 04.22 | 8 | 六 | 讨论新一轮的办法及分工 |
| 04.23 | 8 | 日 | 确认使用第三方开发平台“环信云”辅助 |
| 04.24 | 9 | 一 | 合作进行“牵伴”集成 |
| 04.27 | 9 | 四 | 汇报进度，有问题共同解决 |
| 04.28 | 9 | 五 | 进行“牵伴”集成 |
| 04.30 | 9 | 日 | 基本功能集成完成 |
| 05.01 | 10 | 一 | 进行代码的美工工作，以及收尾工作 |
| 05.02 | 10 | 二 | 收尾工作 |
| 05.04 | 10 | 三 | 写简易版操作手册 |
| 05.05 | 10 | 五 | 进行“牵伴”APP演示 |
| 05.08 | 11 | 一 | 为内部测试和外部测试做准备 |
| 05.12 | 11 | 五 | 内部测试 |
| 05.19 | 12 | 五 | 外部测试 |